Miércoles 19 de diciembre de 2018

Conmutación y Enrutamiento

**SPRINT RETROSPECTIVE**

**GRUPO #3 : Sistema de configuración de dispositivos P, PE, CE en una red MPLS VPN en Capa 3 para un ISP.**

REPORTE #1

Durante el **SPRINT RETROSPECTIVE** revisamos como trabajo el equipo de desarrollo durante el SPRINT.

Es necesario especificar:

* **Lo que hicieron bien:** Que estrategias o herramientas utilizaron para cumplir con éxito sus tareas.
* **Lo que hicieron mal:** Que desaciertos tuvieron, al pensar que algo funcionaria pero no les permitió cumplir su objetivo.
* **Lo que se comprometen a hacer**: Que correctivos son capaces de adaptar y poner en práctica en el siguiente SPRINT. Esto es un compromiso que realizan como grupo y será tomado en cuenta si fue realizado.
* **Lo que ya no deberían hacer:** A diferencia de lo que hicieron mal que son estrategias que no funcionaron, aquí detectan problemas o errores al momento de trabajar en el sprint
* **Lo que deben seguir haciendo:** Aquí describen que acciones tomaron para corregir los errores que se presentaron durante el SPRINT y optarán para mantenerlos en el siguiente.

**Deberán llenar el siguiente cuadro de retroalimentación:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lo que hicimos bien** | | **Lo que hicimos mal** | |
| Ej:   * Tenemos un canal de comunicación directa por WhatsApp * Grabar mediante audio cuando se nos hacia retroalimentación, para no pasar por alto ningún punto * Comunicación efectiva con el ayudante para aclarar cualquier duda * Definir con tiempo las tareas en Asana * Cada miembro elige la tarea a realizar de las planificadas en Asana. * Completarlas tareas en el tiempo establecido * Realizar las correcciones y tomar en cuenta las recomendaciones dadas por los ayudantes | | Ej:   * Modificamos código sin indicar a nuestros compañeros causando conflictos * No le dimos mucha importancia al código al inicio * Repartir mal las tareas del proyecto * Adoptar roles que no nos correspondían, debido a la ausencia de actividades a realizar. * No seguir un estándar al momento de realizar los comentarios. * No usar un analizador de código para determinar la calidad del programa realizado. | |
| **Lo que me comprometo a hacer** | **Lo que ya no deberíamos hacer** | | **Lo que debemos seguir haciendo** |
| Ej:   * Definir un estándar de codificación * Revisar que el código completo funcione antes de la presentación * Ser responsable con los plazos * Documentar cualquier cambio que se haga en Github. * Realizar reuniones para verificar los avances realizados. * Revisar que todas las correcciones recibidas fueron realizadas antes de la siguiente presentación. * Tomar en cuenta todas las recomendaciones. | Ej:   * Permitir que una persona tenga más trabajo que otras * Esperar a ultimo día para preguntar que tareas hay que hacer * No estar pendiente de las tareas creadas en Asana. * No realizar las correcciones por más pequeñas y sencillas que parezcan, ya que se debe tener todo corregido al momento de la presentación. * Confiarse del código proporcionado como material de apoyo del repositorio, ya que este presenta errores y se lo debe revisar con tiempo | | Ej:   * Mantener la via de comunicación y mejorarla. * Mantener grabando audios cuando se nos retroalimente. |